様式１－２(発注者→受注者)　変更請求書

減額スライドの場合に使用【発注者→受注者】

上○○○○第○○○号

令和８年１０月２０日

請負代金額変更請求書

受注者

会社名　□□建設株式会社

氏　名　代表取締役　□□　○○　様

発注者

上尾市長　●●　●●

令和７年　１月２１日付けで契約した下記工事については、上尾市工事請負契約約款第２６条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

| 工 事 名 | ○○○○○○○○○○工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所 |
| 工 期 | 令和７年 １月２１日 から 令和９年 ３月３１日 まで |
| 請負代金額 | 金 ２３８, ７００, ０００円 |
| 希望基準日 | 令和８年１０月２０日 |
| 変更請求概算額 | 👈スライド変更の請求日を基本とし、出来高を確認する日 工期末まで２か月以上残っている必要あり 金 １４，３３９，６００円 |
| 概算残工事 請負代金額 | 金 １９３，２５９，０００円 |
|  | 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※　別紙「概算スライド額調書」（様式１－３）と「概算スライド額計算書」を添付する。